МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС РОССИИ)

ПРИКАЗ

| 30.04.2019 | Москва | № 246 |
| --- | --- | --- |

О мерах по совершенствованию документационного обеспечения
деятельности МЧС России

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 890 «О мерах по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти», решений коллегии МЧС России от 06.02.2019 № 1/1 «Об итогах работы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по основным направлениям деятельности в 2018 году и задачах на 2019 год» приказываю:

- Управлению информационных технологий и связи (СВ. Власов) совместно с Административно-правовым управлением (Р.Н. Лаврентьев) и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Информационно-аналитический центр МЧС России» (далее – ФГБУ «ИАЦ МЧС России») (В.Ю. Гварамия):

организовать работу по переходу МЧС России на систему юридически значимого электронного документооборота (далее - СЭД);

в срок до 30 апреля 2019 г. разработать план мероприятий по переходу на СЭД.

- Управлению информационных технологий и связи (СВ. Власов) совместно с Административно-правовым управлением (Р.Н. Лаврентьев) обеспечить:

в срок до 31 мая 2019 г. проведение предварительных испытаний СЭД;

в срок до 1 августа 2019 г. проведение опытной эксплуатации СЭД в структурных подразделениях центрального аппарата МЧС России, территориальных органах МЧС России, организациях и учреждениях, подведомственных МЧС России;

в срок до 16 августа 2019 г. проведение приёмочных испытаний в структурных подразделениях центрального аппарата МЧС России, территориальных органах МЧС России, организациях и учреждениях, подведомственных МЧС России.

- ФГБУ «ИАЦ МЧС России» (В.Ю. Гварамия) в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы обеспечить:

в срок до  17 мая 2019 г. техническое проектирование и разработку эксплуатационной документации СЭД; разработку и внедрение СЭД;

информационно-технологическое и техническое сопровождение внедрения СЭД для проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приказа;

разработку программы и методики испытаний для проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приказа;

соблюдение установленных требований информационной безопасности.

- Руководителям (начальникам) структурных подразделений центрального аппарата МЧС России, начальникам территориальных органов МЧС России, руководителям (начальникам) организаций и учреждений, подведомственных МЧС России обеспечить выполнение мероприятий, связанных с переходом на использование СЭД.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра П.Ф. Барышева.

Министр											 Е.Н. Зиничев